ДОГОВОР № ДОУ-QUAR-200726

оказания услуг по дизайну, разработке и публикации сайта

| г. Новосибирск | 20 июля 2026 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ», ИНН 7727416413, КПП 772701001, в лице ________________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Бренейзе Алексей Васильевич, ИНН 540552157271, ОГРНИП 318547600133003, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и выполнить работы по проектированию, дизайну, frontend-разработке, технической настройке и публикации публичного сайта QUAR, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Состав, функциональные границы, требования к результату и критерии приемки определены в Приложении № 1 «Техническое задание». Этапы, сроки и стоимость определены в Приложении № 2 «Календарный план и стоимость».

1.3. Итоговым результатом является опубликованный на основном домене Заказчика адаптивный двуязычный публичный сайт RU / EN, соответствующий согласованному Техническому заданию, а также переданные Заказчику исходные файлы и доступы, перечисленные в Приложении № 1.

1.4. Настоящий Договор является смешанным и содержит элементы договора возмездного оказания услуг, договора подряда и распоряжения исключительными правами. К отношениям Сторон применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации в части, не противоречащей существу обязательств.

1.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия как за свои собственные.

# 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СРОКИ

2.1. Общий срок выполнения проекта составляет 20–25 (двадцать — двадцать пять) рабочих дней и исчисляется с рабочего дня, следующего за наступлением последнего из событий: поступление аванса; получение полного стартового комплекта материалов и доступов; письменное подтверждение Заказчиком начала работ.

2.2. Проект выполняется по этапам, установленным Приложением № 2. Исполнитель вправе уточнять последовательность отдельных действий внутри этапа, если это не уменьшает согласованный объем и не ухудшает результат.

2.3. Заказчик направляет консолидированную обратную связь и решения по согласованию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения материалов. При задержке материалов, доступов, технической информации или согласования срок Исполнителя автоматически продлевается на период задержки и на разумный срок возобновления работ, но не более 3 рабочих дней.

2.4. Исполнитель информирует Заказчика о препятствиях, способных повлиять на срок или результат, в разумный срок после их выявления.

2.5. Изменения, выходящие за пределы Технического задания или согласованного числа итераций, выполняются только после письменного согласования дополнительной стоимости и срока. До такого согласования Исполнитель вправе не приступать к дополнительным работам.

2.6. Публикация сайта на основном домене производится после приемки тестовой версии, получения необходимых доступов и поступления третьего платежа, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Договора.

# 3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена Договора составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. Оплата производится безналичным переводом на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 75 000 рублей — аванс после подписания Договора и до начала работ; 45 000 рублей — после утверждения ключевого визуального дизайна; 30 000 рублей — после приемки тестовой версии и до публикации на основном домене.

3.3. Обязанность по оплате считается исполненной в дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе приостановить работы при просрочке соответствующего платежа; срок проекта продлевается на период такой просрочки и возобновления работ.

3.4. Цена включает все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения согласованного объема, а также вознаграждение за передачу исключительных прав в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, включенное в окончательный платеж.

3.5. Домены, хостинг, платные шрифты, лицензии, подписки и иные услуги третьих лиц не входят в цену и оплачиваются Заказчиком отдельно, если необходимость таких расходов письменно согласована Сторонами.

3.6. Каждая Сторона самостоятельно исполняет свои налоговые обязанности. Дополнительные работы оплачиваются на основании отдельной сметы, счета или дополнительного соглашения.

# 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан: выполнить согласованный объем профессионально и в установленный срок; учитывать согласованные замечания; обеспечить конфиденциальность; передать результат и доступы; устранить гарантийные недостатки на условиях раздела 8.

4.2. Исполнитель вправе: запрашивать необходимые материалы и решения; приостанавливать работы при нарушениях Заказчика; использовать типовые методы, библиотеки и собственные наработки; получать оплату принятых этапов.

4.3. Заказчик обязан: назначить одного уполномоченного представителя; предоставить контент, переводы, юридические документы, доступы, API-документацию и тестовые данные; обеспечить участие своей технической команды; своевременно согласовывать результаты и оплачивать этапы.

4.4. Заказчик гарантирует достоверность предоставленной информации и наличие прав на тексты, товарные знаки, логотипы, изображения, видео, шрифты и иные материалы. Ответственность за содержание юридических документов, коммерческие показатели, оферты и согласия несет Заказчик.

4.5. Заказчик является оператором персональных данных пользователей сайта и самостоятельно определяет цели, правовые основания и сроки обработки. Исполнитель обеспечивает только согласованную техническую реализацию интерфейсов и передачи данных в готовые системы Заказчика.

# 5. СДАЧА И ПРИЕМКА

5.1. Результат этапа передается ссылкой на макеты, тестовый контур, репозиторий или иным согласованным способом. Исполнитель также вправе направить акт оказанных услуг в электронном виде.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи результата Заказчик обязан принять его либо направить единый мотивированный перечень несоответствий Техническому заданию с указанием конкретных пунктов и воспроизводимых обстоятельств.

5.3. Исполнитель устраняет подтвержденные несоответствия, относящиеся к согласованному объему, и повторно передает результат на приемку. Замечания о новых функциях, изменении ранее утвержденных решений или субъективных предпочтениях не являются недостатками и рассматриваются как запрос на дополнительные работы.

5.4. Если в срок, установленный пунктом 5.2, Заказчик не направил подписанный акт или мотивированный отказ, результат считается принятым без замечаний, а Исполнитель вправе оформить односторонний акт. Переписка, содержащая прямое утверждение результата, также подтверждает приемку соответствующего этапа.

5.5. Несущественные недостатки, не препятствующие использованию сайта по назначению, не являются основанием для отказа от приемки и устраняются в рамках гарантийных обязательств.

# 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

6.1. Исключительные права на специально созданные по настоящему Договору дизайн-макеты, графические элементы и программный код переходят к Заказчику в полном объеме после полной оплаты цены Договора и приемки соответствующего результата. Территория использования — весь мир, срок — весь период действия исключительного права.

6.2. Заказчик вправе воспроизводить, перерабатывать, модифицировать, доводить до всеобщего сведения и иным не запрещенным законом способом использовать переданные результаты самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

6.3. Права на материалы Заказчика сохраняются за Заказчиком. Права на существовавшие до Договора инструменты, универсальные компоненты, методы и наработки Исполнителя сохраняются за Исполнителем; Заказчику предоставляется бессрочное безвозмездное право использовать их в составе сайта в объеме, необходимом для эксплуатации и изменения сайта.

6.4. Сторонние библиотеки, шрифты, программное обеспечение и иные компоненты используются на условиях соответствующих лицензий. Исполнитель передает перечень существенных сторонних компонентов по запросу Заказчика.

6.5. После публичного запуска Исполнитель вправе упоминать факт сотрудничества и демонстрировать общедоступные страницы сайта в портфолио, если Заказчик письменно не запретил такое использование до публикации.

# 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ДАННЫЕ

7.1. Конфиденциальной признается непубличная коммерческая, техническая и организационная информация, переданная в связи с Договором и обозначенная как конфиденциальная либо очевидно имеющая такой характер.

7.2. Стороны не раскрывают конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме привлеченных исполнителей, связанных обязанностью конфиденциальности, и случаев, прямо предусмотренных законом. Обязательство действует в течение 3 (трех) лет после прекращения Договора.

7.3. Если для подключения форм Исполнитель получает доступ к тестовым или рабочим данным, он использует их исключительно для исполнения Договора, не создает отдельные базы пользователей и после завершения проекта прекращает доступ, если иное письменно не согласовано.

# 8. ГАРАНТИЯ

8.1. Гарантийный срок составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты публикации сайта. В этот период Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет воспроизводимые ошибки собственной реализации, из-за которых результат не соответствует Техническому заданию.

8.2. Гарантия не распространяется на новые функции, изменение контента и дизайна, вмешательство Заказчика или третьих лиц, обновления сторонних сервисов, сбои хостинга, домена, API, кабинета, CRM, календаря, аналитики и иного программного обеспечения вне зоны ответственности Исполнителя.

# 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. За нарушение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.2. За просрочку оплаты Заказчик по письменному требованию Исполнителя уплачивает неустойку 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% такой суммы.

9.3. За виновную просрочку этапа Исполнитель по письменному требованию Заказчика уплачивает неустойку 0,1% от стоимости просроченного этапа за каждый день, но не более 10% его стоимости. Неустойка не начисляется при задержке Заказчика, изменении объема, сбоях внешних систем или обстоятельствах непреодолимой силы.

9.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой фактически полученной им оплаты, кроме случаев умышленного нарушения, нарушения конфиденциальности или прав третьих лиц, когда ограничение запрещено законом.

9.5. Заказчик самостоятельно урегулирует требования, связанные с предоставленными им материалами, правовыми основаниями обработки данных, текстами документов и работой систем, находящихся вне согласованной зоны ответственности Исполнителя.

# 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения Договора, если уведомит другую Сторону в течение 5 рабочих дней после того, как ей стало известно о таких обстоятельствах.

10.2. Срок исполнения продлевается на период действия таких обстоятельств и их последствий. Если они продолжаются более 30 календарных дней, каждая Сторона вправе предложить изменение условий или прекращение Договора с оплатой фактически выполненного объема.

# 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, а положения об интеллектуальных правах, конфиденциальности, гарантии и ответственности — в пределах установленных ими сроков.

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты фактически оказанных услуг, выполненных работ и документально подтвержденных расходов Исполнителя.

11.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора с соблюдением требований статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации и письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 10 рабочих дней.

11.4. При прекращении Договора Исполнитель передает Заказчику оплаченные и пригодные к использованию результаты в их текущем состоянии. Исключительные права переходят только в отношении полностью оплаченного объема.

# 12. СПОРЫ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

12.1. Стороны стремятся урегулировать разногласия путем переговоров. До обращения в суд обязательна письменная претензия; срок ответа — 10 рабочих дней с даты ее получения.

12.2. При недостижении соглашения спор рассматривается арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Юридически значимые сообщения, согласования и результаты могут направляться по адресам электронной почты и в мессенджерах, указанных в реквизитах или письменно сообщенных Сторонами. Такие сообщения признаются исходящими от уполномоченных лиц, если из обстоятельств не следует иное.

12.4. Скан-копии и электронные образы документов имеют силу до обмена оригиналами. Стороны вправе подписывать документы усиленной электронной подписью или через систему электронного документооборота.

# 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все приложения и письменные дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

13.2. Недействительность отдельного положения не влечет недействительность остальных положений. Во всем остальном Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.3. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы — по одному для каждой Стороны, либо в виде одного электронного документа, подписанного Сторонами.

## Подписи и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ООО «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ» ИНН 7727416413 КПП 772701001 ОГРН: __________________________ Юридический адрес: __________________________ р/с 40702810201500182103 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail проекта: contact@quar.website Представитель: __________________________ Основание полномочий: ____________________ ________________ / __________________ / М.П. (при наличии) | ИП Бренейзе Алексей Васильевич ИНН 540552157271 ОГРНИП 318547600133003 Адрес: г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 34, кв. 92 р/с 40802810220000099567 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: breneize@yandex.ru Телефон / Telegram: +7 993 620-13-69 ________________ / А.В. Бренейзе / М.П. (при наличии) |

Приложение № 1
к Договору № ДОУ-QUAR-200726
от 20 июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Неотъемлемая часть Договора № ДОУ-QUAR-200726

# 1. ЦЕЛЬ И ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.1. Исполнитель создает и публикует обновленный публичный сайт QUAR для презентации экосистемы продуктов и услуг двум B2B-аудиториям: международным компаниям, выходящим на рынок РФ, и российским компаниям, выходящим на международные рынки.

1.2. Итогом является живой адаптивный сайт на основном домене Заказчика с русской и английской версиями, рабочими формами, интерфейсами входа и регистрации, базовой аналитикой, технической SEO-подготовкой и настроенными переходами в готовые системы Заказчика.

# 2. АРХИТЕКТУРА САЙТА

| Раздел | Состав и назначение |
| --- | --- |
| Главная | Экосистема QUAR, два направления роста, преимущества, доказательства и целевые действия. |
| Решения | Паблишинг; привлечение пользователей; монетизация. |
| Продукты | Payment SDK; Web Shop; Merchant of Record. |
| Компания | О компании; контакты; реквизиты. |
| Доступ | Вход; регистрация; восстановление пароля; переход в готовый кабинет. |
| Документы | Рекламное предложение; оферта; оплата; политика конфиденциальности; условия использования. |
| Языки | Зеркальная структура RU / EN на материалах, утвержденных Заказчиком. |

2.1. Объем включает до 15 маршрутов на каждом языке и до 9 переиспользуемых адаптивных шаблонов. Страницы собираются на единой дизайн-системе.

# 3. СТРАТЕГИЯ, ПРОТОТИПЫ И ДИЗАЙН

- Стартовая встреча, аудит текущего сайта, материалов и референсов.

- Уточнение аудиторий, пользовательских маршрутов и карты страниц.

- Прототипирование ключевых шаблонов и основных переходов.

- Одна визуальная концепция: типографика, цвет, сетка, отступы и базовые правила.

- UI-kit: навигация, кнопки, формы, карточки, модальные окна, футер и служебные состояния.

- Адаптивные состояния для desktop, tablet и mobile.

- До двух консолидированных раундов правок прототипов и до двух раундов правок визуального дизайна.

# 4. FRONTEND-РАЗРАБОТКА

- Адаптивная сборка всех согласованных шаблонов публичного сайта.

- Русская и английская версии с единым набором компонентов.

- Навигация, переключение языка, модальные окна и формы.

- Базовые интерфейсные анимации и состояния элементов.

- Кроссбраузерная проверка и базовая оптимизация скорости загрузки.

# 5. ФОРМЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГОТОВЫМ СИСТЕМАМ

## Формы заявок

- Единая форма проекта с типом запроса и контекстом страницы.

- Контактная форма с согласованным набором полей.

- Клиентская валидация, состояния отправки и обработка ошибок.

- Чекбокс согласия и ссылки на юридические документы Заказчика.

- Базовая защита от автоматического спама.

- Передача данных в готовый endpoint, webhook или почтовый обработчик, предоставленный Заказчиком.

- Передача UTM-меток и request_type, если готовый обработчик поддерживает эти поля.

## Вход, регистрация и восстановление пароля

- Публичные интерфейсы входа, регистрации и восстановления пароля в стилистике сайта.

- Поля, валидация и состояния загрузки, успешной отправки и ошибки.

- Подключение или перенаправление в готовый сервис авторизации / кабинет по документации Заказчика.

- Кнопка перехода в готовый раздел с подключенными играми и Web Shops.

- Сайт не создает отдельное хранилище паролей и учетных записей.

# 6. АНАЛИТИКА, SEO И ПУБЛИКАЦИЯ

## Базовая веб-аналитика

- Подключение предоставленных счетчиков Яндекс Метрики и/или Google Analytics.

- Базовые события: отправка формы, вход, регистрация, клики по контактам и ключевым CTA.

- Передача контекста страницы, request_type и UTM-меток в согласованные формы.

## Техническое SEO

- Title, description, Open Graph и canonical для согласованных страниц.

- robots.txt, sitemap.xml, favicon и базовая страница 404.

- Карта редиректов со старых URL при изменении адресов текущего сайта.

- Предпубликационная проверка индексируемости и базовой корректности разметки.

## Публикация и передача

- Размещение согласованной версии на хостинге Заказчика и подключение основного домена при предоставленных доступах.

- Проверка форм, ссылок, языковых переходов и основных пользовательских сценариев.

- Передача исходного кода, репозитория, макетов, UI-kit и относящихся к проекту доступов.

# 7. МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик предоставляет: финальные тексты RU, английский перевод, юридические документы и согласия, подтвержденные коммерческие показатели, материалы кейсов, логотипы партнеров, фото и иные медиаматериалы, доступы к домену, хостингу, репозиторию и аналитике.

7.2. Для подключений Заказчик предоставляет готовые endpoints, документацию API, тестовые доступы и контакт технического специалиста. При отсутствии готовой точки подключения Исполнитель реализует корректный интерфейс и согласованный переход, а разработка backend не выполняется.

# 8. ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОБЪЕМ

- Личный кабинет, его внутренние экраны, база данных и административная панель.

- Backend регистрации и авторизации, хранение учетных данных и управление пользователями.

- Разработка, настройка, интеграция и сопровождение CRM или календаря встреч.

- Сложная интеграционная логика без готового документированного API.

- Полный копирайтинг, профессиональный перевод и юридическая редактура документов.

- Ребрендинг, новый логотип, фото-, видео-, 3D-производство и разработка отдельных Web Shops.

- Система управления контентом (CMS), если она не согласована отдельным соглашением.

- Стоимость домена, хостинга, лицензий, подписок и платных сервисов третьих лиц.

# 9. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

- Все согласованные маршруты открываются и корректно отображаются на актуальных версиях Chrome, Safari, Firefox и Edge.

- Адаптивные состояния основных шаблонов работают на desktop, tablet и mobile без критических наложений и обрезки контента.

- Переключение RU / EN, внутренняя навигация, ссылки, формы и служебные состояния работают по согласованным сценариям.

- Формы передают данные в предоставленную Заказчиком готовую точку приема либо, при ее отсутствии, реализованы как согласованный интерфейс без backend.

- Кнопки входа, регистрации, восстановления пароля и перехода в кабинет направляют пользователя в предоставленные Заказчиком готовые сервисы.

- Сайт опубликован на основном домене, а исходный код и согласованные доступы переданы Заказчику.

## Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ООО «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ» | ИП Бренейзе Алексей Васильевич |
| ________________ / ________________ / М.П. (при наличии) | ________________ / А.В. Бренейзе / М.П. (при наличии) |

Приложение № 2
к Договору № ДОУ-QUAR-200726
от 20 июля 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СТОИМОСТЬ

Неотъемлемая часть Договора № ДОУ-QUAR-200726

# 1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Период | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Архитектура и прототипы | Аудит, карта страниц, сценарии, прототипы, фиксация интеграционного контура. |
| Неделя 2 | Визуальная концепция | Ключевые шаблоны, UI-kit и адаптивная дизайн-система. |
| Неделя 3 | Разработка | Сборка шаблонов, RU / EN контур, формы и интерфейсы доступа. |
| Неделя 4 | Подключения и запуск | Контент, аналитика, SEO, тестирование, приемка и публикация. |

1.1. Плановый общий срок — 20–25 рабочих дней при соблюдении Заказчиком сроков предоставления материалов, доступов, технической информации и согласований.

1.2. Конкретные даты этапов фиксируются Сторонами в рабочей переписке после выполнения условий пункта 2.1 Договора.

# 2. СТОИМОСТЬ ПО ЭТАПАМ

| Этап | Стоимость |
| --- | --- |
| Аудит, архитектура и прототипы | 25 000 ₽ |
| Визуальная концепция и UI-kit | 30 000 ₽ |
| Адаптивный дизайн всех шаблонов | 30 000 ₽ |
| Frontend-разработка RU / EN | 45 000 ₽ |
| Формы, подключения, тестирование и публикация | 20 000 ₽ |
| ИТОГО | 150 000 ₽ |

# 3. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

| Платеж | Основание | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 50% | После подписания Договора, до начала работ | 75 000 ₽ |
| 30% | После утверждения ключевого визуального дизайна | 45 000 ₽ |
| 20% | После приемки тестовой версии, до публикации | 30 000 ₽ |

УСЛОВИЕ СРОКА Срок начинается после готовности проекта к старту Необходимы аванс, полный стартовый пакет материалов, доступы и подтверждение Заказчика. Задержки согласований и готовых интеграционных точек сдвигают календарный план по правилам Договора.

## Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ООО «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ» | ИП Бренейзе Алексей Васильевич |
| ________________ / ________________ / М.П. (при наличии) | ________________ / А.В. Бренейзе / М.П. (при наличии) |