ДОГОВОР № ДОУ-QUAR-200726

на выполнение работ и оказание услуг по дизайну, разработке и публикации сайта

| г. Новосибирск | 20 июля 2026 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ», ОГРН 1197746255090, ИНН 7727416413, КПП 772701001, в лице генерального директора Леошко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Бренейзе Алексей Васильевич, ОГРНИП 318547600133003, ИНН 540552157271, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы и оказать услуги по исследованию, проектированию, дизайну, frontend-разработке, технической настройке, тестированию и публикации публичного сайта QUAR на домене quar.website, а Заказчик обязуется предоставить необходимое содействие, принять результат и оплатить его.

1.2. Состав результата, точный перечень страниц, функциональные границы, материалы Сторон и критерии приемки определены в Приложении № 1 «Техническое задание». Этапы, сроки, стоимость и порядок расчета выполненного объема определены в Приложении № 2 «Календарный план и стоимость». Условия обработки персональных данных определены в Приложении № 3.

1.3. Итоговым результатом является опубликованный на домене quar.website адаптивный двуязычный публичный сайт RU / EN, соответствующий Техническому заданию, а также переданные Заказчику исходный код, репозиторий, дизайн-макеты, UI-kit, инструкции публикации и относящиеся к проекту доступы.

1.4. Личный кабинет, его внутренние страницы, backend регистрации и авторизации, база данных, административная панель и отдельные Web Shops в объем Договора не входят. Исполнитель создает публичные интерфейсы входа, регистрации и восстановления пароля и подключает их либо перенаправляет в готовые системы Заказчика при наличии документированного интерфейса подключения.

1.5. Сайт создается без системы управления контентом (CMS). Изменение контента после передачи выполняется через исходный код Заказчиком, его подрядчиком или Исполнителем по отдельному соглашению. Технологический стек выбирает Исполнитель с учетом возможности размещения на предоставленном Заказчиком хостинге и письменно сообщает его до начала разработки.

1.6. Договор является смешанным и содержит элементы договора подряда, возмездного оказания услуг, отчуждения исключительных прав и лицензионного договора. К соответствующим отношениям применяются нормы законодательства Российской Федерации.

1.7. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия и обеспечивая получение прав, необходимых для исполнения раздела 6 Договора.

1.8. Брифы, референсы, презентации и иная преддоговорная переписка используются как исходная информация и не расширяют объем работ. При расхождении документов применяются в следующей очередности: дополнительное соглашение; Договор; Приложение № 1; Приложение № 2; письменные согласования уполномоченных представителей.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СРОКИ

2.1. Срок выполнения проекта составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней и начинается с рабочего дня, следующего за направлением Исполнителем уведомления о старте проекта.

2.2. Исполнитель направляет уведомление о старте после наступления последнего из следующих обстоятельств: подписан Договор и приложения; поступил аванс; получены финальные тексты RU, английский перевод, юридические документы, медиаматериалы, подтвержденные коммерческие сведения, доступы и иные материалы из раздела 7 Приложения № 1; назначен представитель Заказчика; письменно подтвержден согласованный интеграционный контур.

2.3. Если отдельные материалы объективно не нужны для первого этапа, Исполнитель вправе начать проект и указать в уведомлении предельные даты их предоставления. Неполученные к этим датам материалы считаются задержкой Заказчика.

2.4. Заказчик направляет консолидированную обратную связь в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения промежуточных материалов. Срок приемки результата этапа определяется разделом 5.

2.5. При задержке материалов, доступов, технической информации, платежа или согласования срок автоматически продлевается на период задержки и до 3 (трех) рабочих дней на возобновление работ. При задержке более 10 рабочих дней Исполнитель вправе перенести продолжение на ближайшее свободное производственное окно, письменно сообщив новую дату. При задержке более 30 календарных дней применяются пункты 11.4–11.6.

2.6. Исполнитель в разумный срок уведомляет Заказчика об обнаруженных обстоятельствах, способных повлиять на срок, стоимость, качество или пригодность результата, и вправе приостановить затронутые работы до получения указаний.

2.7. Изменения за пределами Технического задания или согласованного количества итераций выполняются после письменного согласования объема, цены и срока. До согласования Исполнитель вправе не приступать к дополнительным работам.

2.8. Публикация на основном домене выполняется после приемки тестовой версии, предоставления доступов и поступления третьего платежа.

2.9. Рабочими считаются дни с понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней по законодательству Российской Федерации. Конкретные календарные даты этапов фиксируются в уведомлении о старте.

3. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ

3.1. Цена согласованного объема без учета НДС является твердой и составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. Оплата производится безналичным переводом: 75 000 рублей — в течение 3 рабочих дней после подписания Договора и до старта; 45 000 рублей — в течение 3 рабочих дней после утверждения ключевого визуального дизайна; 30 000 рублей — в течение 3 рабочих дней после приемки тестовой версии и до публикации.

3.3. Платежи являются авансами в счет общей цены и последовательно засчитываются в оплату этапов по мере их выполнения. Стоимость этапов и элементов незавершенного этапа указана в Приложении № 2.

3.4. Обязанность по оплате исполнена в дату зачисления средств на счет Исполнителя. Банковские комиссии плательщика несет Заказчик. При просрочке Исполнитель вправе приостановить работы; срок продлевается по пункту 2.5.

3.5. Цена включает обычные расходы Исполнителя и вознаграждение за отчуждение исключительных прав в размере 10 000 рублей. Вознаграждение распределяется между этапами пропорционально их стоимости и входит в стоимость каждого полностью оплаченного этапа.

3.6. Домен, хостинг, платные шрифты, изображения, лицензии, подписки, CAPTCHA, сервисы аналитики и иные услуги третьих лиц в цену не входят и приобретаются Заказчиком либо возмещаются им только после письменного согласования.

3.7. Если в отношении соответствующей реализации Исполнитель применяет предусмотренное налоговым законодательством освобождение от НДС, НДС Заказчику не предъявляется. При возникновении у Исполнителя обязанности исчислить НДС налог начисляется сверх цены пункта 3.1 по применимой ставке; Исполнитель уведомляет Заказчика и предоставляет предусмотренные законом документы.

3.8. Дополнительные работы выполняются на основании письменного заказа, содержащего объем, результат, цену и срок. Оплата счета сама по себе не изменяет Техническое задание, если указанные условия письменно не согласованы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан выполнить согласованный объем профессионально и в срок; учитывать замечания в пределах Технического задания; передать результат и доступы; сохранять конфиденциальность; соблюдать условия обработки данных; устранить недостатки, за которые он отвечает.

4.2. Исполнитель вправе запрашивать материалы и решения; определять способы выполнения; применять собственные инструменты и типовые компоненты; привлекать третьих лиц; приостанавливать работы при нарушении обязанностей Заказчиком; получать оплату выполненного объема.

4.3. Заказчик обязан назначить одного уполномоченного представителя; своевременно предоставлять материалы, переводы, юридические документы, доступы, API-документацию, тестовые данные и технического специалиста; консолидировать замечания; принимать и оплачивать результаты.

4.4. Заказчик гарантирует достоверность и законность предоставленной информации, наличие прав на бренд QUAR, домен quar.website, тексты, товарные знаки, логотипы, изображения, видео, шрифты и иные материалы. Заказчик определяет юридическое лицо, сведения которого размещаются на сайте, и отвечает за содержание оферт, политик, согласий, рекламных и коммерческих утверждений.

4.5. Заказчик подтверждает право ООО «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ» заказывать создание сайта QUAR и получать права на результат. Требования третьих лиц, вызванные материалами или указаниями Заказчика, урегулируются Заказчиком по правилам пункта 9.6.

4.6. Заказчик является оператором персональных данных пользователей сайта. До передачи реальных данных Исполнителю Заказчик обеспечивает правовые основания обработки, документы сайта, локализацию, уведомления уполномоченного органа и иные обязанности оператора.

4.7. Стороны используют тестовые данные, не относящиеся к реальным физическим лицам, если проверка сценария возможна без реальных данных. Доступ к рабочим данным предоставляется только в необходимом объеме и на условиях Приложения № 3.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА

5.1. Результат этапа передается ссылкой на макеты, тестовый контур, репозиторий, архивом исходных файлов или иным письменно согласованным способом. Исполнитель направляет уведомление о готовности и акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг в электронной форме.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после доставки уведомления Заказчик принимает результат либо направляет единый мотивированный перечень несоответствий со ссылками на пункты Технического задания и описанием воспроизводимых обстоятельств.

5.3. Исполнитель устраняет подтвержденные несоответствия согласованному объему и повторно передает результат. Новые функции, изменение утвержденных решений, дополнительные варианты и субъективные предпочтения рассматриваются как дополнительные работы.

5.4. Если в установленный срок Заказчик не направил подписанный акт или мотивированный отказ, результат считается принятым без замечаний, а Исполнитель вправе оформить односторонний акт. Прямое письменное утверждение результата и начало его коммерческого использования также подтверждают приемку.

5.5. Несущественные недостатки, не препятствующие обычному использованию сайта, не являются основанием для отказа от приемки и устраняются в гарантийный период.

5.6. Ограничение срока и количества перечней замечаний не применяется к скрытым недостаткам, которые объективно не могли быть обнаружены при обычной приемке. О таком недостатке Заказчик уведомляет Исполнителя в разумный срок после обнаружения.

5.7. Частичная приемка допускается по этапам. Итоговый акт подтверждает интеграцию принятых результатов, публикацию и передачу исходных материалов.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

6.1. Исключительные права на специально созданные по Договору и выраженные в объективной форме дизайн-макеты, графические элементы, тексты Исполнителя и программный код переходят к Заказчику в полном объеме отдельно по каждому принятому этапу после полной оплаты стоимости соответствующего этапа.

6.2. Заказчик вправе воспроизводить, распространять, публично показывать, доводить до всеобщего сведения, перерабатывать, модифицировать, переводить и иным законным способом использовать переданные результаты на территории всего мира в течение всего срока действия исключительного права, самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

6.3. Личные неимущественные права авторов сохраняются. Исполнитель гарантирует получение от привлеченных авторов необходимых прав и согласий на обнародование, внесение изменений, дополнений и сокращений, снабжение пояснениями и использование результата без указания имени автора, поскольку это допускается законом.

6.4. Права на созданные до Договора или независимо от него универсальные компоненты, инструменты, шаблоны, методы и наработки Исполнителя сохраняются за Исполнителем. После оплаты этапа Заказчику предоставляется простая (неисключительная), безвозмездная, действующая на территории всего мира в течение всего срока исключительного права лицензия на их использование в составе сайта путем воспроизведения, публичного показа, доведения до всеобщего сведения, переработки и модификации. Заказчик вправе предоставлять доступ своим подрядчикам исключительно для эксплуатации, поддержки и доработки сайта.

6.5. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и программное обеспечение используются на условиях их лицензий и не отчуждаются Заказчику. Перечень существенных сторонних компонентов, применимые лицензии и ограничения передаются не позднее итоговой приемки.

6.6. Права на материалы Заказчика сохраняются за Заказчиком. На срок проекта Заказчик предоставляет Исполнителю право использовать их в объеме, необходимом для выполнения и демонстрации промежуточного результата уполномоченным лицам Заказчика.

6.7. До перехода исключительных прав Заказчик вправе использовать промежуточные результаты только для проверки и приемки. После публичного запуска Исполнитель вправе упоминать сотрудничество и показывать общедоступные страницы в портфолио, если Заказчик письменно не запретил это до публикации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ДАННЫЕ

7.1. Конфиденциальной является непубличная коммерческая, техническая, финансовая и организационная информация, обозначенная как конфиденциальная либо очевидно имеющая такой характер.

7.2. Стороны используют конфиденциальную информацию только для исполнения Договора и не раскрывают ее третьим лицам без согласия передавшей Стороны, кроме привлеченных лиц, обязанных соблюдать конфиденциальность, и случаев, предусмотренных законом.

7.3. Ограничения не распространяются на информацию, которая была законно известна получателю до передачи, стала публичной без нарушения Договора, получена законно от третьего лица либо создана независимо.

7.4. Обязанность конфиденциальности действует в течение срока Договора и 3 (трех) лет после прекращения. По завершении Исполнитель прекращает доступы и по требованию возвращает или удаляет конфиденциальные материалы, кроме экземпляров, хранение которых обязательно по закону.

7.5. Исполнитель не создает собственную базу пользователей сайта. Обработка реальных данных допускается только по поручению Заказчика согласно Приложению № 3. При инциденте Исполнитель уведомляет Заказчика без неоправданной задержки, но не позднее 12 часов после обнаружения, и предоставляет известную информацию для исполнения обязанностей оператора.

7.6. Стороны обеспечивают разумную защиту учетных данных, не передают пароли в открытых публичных каналах, применяют многофакторную аутентификацию при ее наличии и отзывают временные доступы после завершения работ.

8. ГАРАНТИЙНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

8.1. Период гарантийной технической поддержки составляет 30 календарных дней с даты публикации сайта, а если публикация задержана по причинам Заказчика — с даты передачи готовой к публикации версии.

8.2. В этот период Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет воспроизводимые ошибки собственной реализации, из-за которых результат не соответствует Техническому заданию. Критическая ошибка, блокирующая основной сценарий, принимается в работу в течение 1 рабочего дня; остальные подтвержденные ошибки — в течение 3 рабочих дней. Срок устранения определяется сложностью и сообщается Заказчику.

8.3. Поддержка не распространяется на новые функции, изменение контента или дизайна, действия Заказчика или третьих лиц, нарушение инструкций, обновления и сбои хостинга, домена, API, кабинета, CRM, аналитики и иного программного обеспечения вне контроля Исполнителя.

8.4. Установленный период поддержки не ограничивает требования, которые Заказчик вправе предъявить в иные сроки в силу императивных норм закона. После окончания периода Заказчик доказывает, что недостаток возник до передачи результата или по причинам, существовавшим до этого момента.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. За нарушение обязательств Стороны отвечают в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. За просрочку оплаты Заказчик по письменному требованию уплачивает неустойку 0,1% просроченной суммы за каждый день, но не более 10% этой суммы.

9.3. За виновную просрочку Исполнитель по письменному требованию уплачивает неустойку 0,1% стоимости просроченного этапа за каждый день, но не более 10% его стоимости. Неустойка не начисляется за периоды задержки Заказчика, согласованных изменений, сбоев внешних систем и непреодолимой силы.

9.4. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Ограничение не применяется к умышленному нарушению и иным случаям, в которых оно запрещено законом.

9.5. Исполнитель не отвечает за упущенную выгоду, косвенные потери, позиции сайта в поисковых системах, объем трафика, лидов, продаж и достижение иных коммерческих показателей, если отдельная гарантия результата письменно не согласована. Это ограничение не применяется к умышленному нарушению.

9.6. Заказчик возмещает документально подтвержденные убытки и расходы Исполнителя, возникшие вследствие требований третьих лиц или органов власти, связанных с материалами, указаниями, юридическими документами, обработкой данных или внешними системами Заказчика, если Исполнитель своевременно сообщил о требовании и предоставил разумную возможность участвовать в урегулировании.

10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

10.1. Сторона освобождается от ответственности за нарушение вследствие возникших после заключения Договора чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, если докажет их влияние на исполнение.

10.2. Сторона уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней после того, как узнала об обстоятельствах. Несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на них в части убытков, вызванных отсутствием уведомления, если невозможность своевременного уведомления не доказана.

10.3. Отсутствие денежных средств, нарушение обязательств обычными контрагентами, нехватка персонала и изменение рыночной конъюнктуры сами по себе непреодолимой силой не являются.

10.4. Срок продлевается на период действия обстоятельств и их последствий. Если они продолжаются более 30 календарных дней, каждая Сторона вправе прекратить Договор письменным уведомлением с расчетом за фактически выполненный объем и согласованные расходы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения. Условия о правах, конфиденциальности, данных, гарантии, расчетах и ответственности сохраняются в предусмотренные ими сроки.

11.2. Заказчик вправе отказаться от Договора письменным уведомлением. Он оплачивает принятые этапы, фактически выполненную часть текущего этапа по декомпозиции Приложения № 2, оказанные услуги и согласованные либо необходимые документально подтвержденные расходы; для подрядной части учитываются последствия, предусмотренные статьей 717 ГК РФ.

11.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения с письменным уведомлением не менее чем за 10 рабочих дней при условии полного возмещения доказанных убытков Заказчика в случаях и пределах, предусмотренных статьей 782 ГК РФ.

11.4. При просрочке оплаты, непредоставлении материалов, доступов или содействия Исполнитель вправе не приступать к работе или приостановить ее. Если нарушение не устранено в течение 10 рабочих дней после требования, Исполнитель вправе назначить дополнительный срок; по его истечении — отказаться от Договора в допустимом законом порядке и потребовать расчет по пункту 11.2.

11.5. В течение 5 рабочих дней после прекращения Исполнитель направляет расчет выполненного объема. Заказчик вправе представить мотивированные возражения в течение 5 рабочих дней; при их отсутствии расчет считается согласованным.

11.6. Неиспользованный остаток аванса возвращается в течение 10 рабочих дней после согласования расчета либо вступления в силу решения по спору. Задолженность Заказчика уплачивается в тот же срок.

11.7. Исполнитель передает оплаченные пригодные к использованию результаты в текущем состоянии. Исключительные права переходят только на принятые и полностью оплаченные этапы; на неоплаченные и отклоненные варианты права не переходят.

12. СПОРЫ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

12.1. До обращения в суд Сторона направляет письменную претензию. Срок ответа — 10 рабочих дней с даты доставки. После истечения этого срока спор может быть передан в суд.

12.2. Споры рассматриваются Арбитражным судом Новосибирской области, если иной исключительный порядок не установлен законом.

12.3. Юридически значимые сообщения направляются Заказчику на contact@quar.website, Исполнителю на breneize@yandex.ru, а рабочие согласования могут дополнительно направляться в аккаунты мессенджеров, письменно сообщенные Сторонами. Изменение адреса действует после уведомления другой Стороны.

12.4. Сообщение по электронной почте считается доставленным на следующий рабочий день после отправки при отсутствии автоматического уведомления о недоставке. Сообщение в мессенджере считается доставленным при наличии отметки сервиса о доставке адресату.

12.5. Стороны признают адреса и аккаунты из пункта 12.3 средствами простой электронной подписи. Документы, уведомления, согласования и акты, направленные с них и позволяющие определить отправителя и содержание волеизъявления, имеют силу документов в простой письменной форме. Каждая Сторона отвечает за сохранность доступа и немедленно сообщает о компрометации.

12.6. Скан-копии подписанных документов, документы с усиленной электронной подписью и документы через систему электронного документооборота имеют равную юридическую силу. Обмен бумажными оригиналами производится по требованию Стороны и не является условием действительности ранее согласованного электронного документа.

12.7. Изменение цены, объема, срока и условий перехода исключительных прав допускается только при явном письменном согласии обеих Сторон. Обычная рабочая переписка и комментарии в макетах не изменяют Договор без такого согласия.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложения и письменные дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

13.2. Договор содержит полное соглашение Сторон по его предмету и заменяет предшествующие предложения и переписку в части расхождений с ним.

13.3. Недействительность отдельного положения не влечет недействительность остальных. Стороны заменяют такое положение допустимым, максимально близким по экономическому смыслу.

13.4. Передача прав и обязанностей по Договору третьему лицу допускается с письменного согласия другой Стороны, кроме привлечения Исполнителем третьих лиц по пункту 1.7.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы либо в виде электронного документа, подписанного Сторонами.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ООО «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ» ИНН 7727416413, КПП 772701001 ОГРН 1197746255090 Адрес: 117624, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. Скобелевская, д. 23, к. 2, кв. 27 р/с 40702810201500182103 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: contact@quar.website Генеральный директор ______________ / С.В. Леошко / М.П. (при наличии) | ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП Бренейзе Алексей Васильевич ИНН 540552157271 ОГРНИП 318547600133003 Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 34, кв. 92 р/с 40802810220000099567 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: breneize@yandex.ru Телефон / Telegram: +7 993 620-13-69 Индивидуальный предприниматель ______________ / А.В. Бренейзе / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 1
к Договору № ДОУ-QUAR-200726
от 20 июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ

1.1. Исполнитель создает и публикует обновленный публичный B2B-сайт QUAR для международных компаний, выходящих на рынок РФ, и российских компаний, выходящих на международные рынки.

1.2. Результат: адаптивный сайт RU / EN на quar.website, публичные формы и интерфейсы доступа, базовая аналитика, техническая SEO-подготовка, переходы или подключения к готовым системам Заказчика, исходный код и дизайн-материалы.

2. ТОЧНАЯ АРХИТЕКТУРА

| № | Маршрут | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главная | Экосистема QUAR, два направления роста, преимущества, доказательства, CTA. |
| 2 | Publishing | Паблишинг и выход на рынки. |
| 3 | User Acquisition | Привлечение пользователей и performance-маркетинг. |
| 4 | Monetization | Платежная инфраструктура и монетизация. |
| 5 | Payment SDK | Платежный модуль / SDK. |
| 6 | Web Shop | Продуктовая страница Web Shop. |
| 7 | Merchant of Record | Юридико-операционная модель приема платежей. |
| 8 | О компании | Информация о компании и подходе. |
| 9 | Контакты и реквизиты | Контакты, форма, реквизиты указанного Заказчиком юридического лица. |
| 10 | Доступ | Один маршрут с состояниями входа, регистрации и восстановления пароля. |
| 11 | Рекламное предложение | Юридико-коммерческий документ. |
| 12 | Оферта | Текст Заказчика без юридической редактуры. |
| 13 | Оплата | Информационная страница оплаты. |
| 14 | Политика конфиденциальности | Текст Заказчика без юридической редактуры. |
| 15 | Условия использования | Текст Заказчика без юридической редактуры. |

2.1. Создается ровно 15 маршрутов на русском языке и зеркальные 15 маршрутов на английском языке. Допускается объединение реквизитов с контактной страницей и трех состояний доступа в одном маршруте. Используется до 9 переиспользуемых шаблонов.

3. СТРАТЕГИЯ, ПРОТОТИПЫ И ДИЗАЙН

•	Стартовая встреча, аудит текущего сайта, материалов и согласованных референсов.

•	Карта страниц, пользовательские маршруты и фиксация целевых действий.

•	Прототипы ключевых шаблонов и основных переходов.

•	Одна визуальная концепция: типографика, цвет, сетка, отступы и базовые правила.

•	UI-kit: навигация, кнопки, формы, карточки, модальные окна, футер и служебные состояния.

•	Адаптивные состояния для desktop, tablet и mobile.

•	До двух консолидированных раундов правок прототипов и до двух раундов правок визуального дизайна. Один раунд — один единый перечень замечаний от представителя Заказчика.

4. FRONTEND-РАЗРАБОТКА

•	Сборка всех согласованных шаблонов публичного сайта без CMS.

•	Единый набор компонентов для RU / EN.

•	Навигация, переключение языка, модальные окна, формы, интерфейсные состояния и базовые анимации.

•	Целевые диапазоны: mobile 360–767 px, tablet 768–1279 px, desktop от 1280 px. Проверка выполняется на репрезентативных размерах внутри диапазонов.

•	Проверка на двух последних стабильных основных версиях Chrome, Edge и Firefox, актуальной стабильной Safari на дату итогового тестирования, а также Safari iOS и Chrome Android на доступных Исполнителю устройствах или эмуляторах.

•	Базовая оптимизация загрузки без гарантии конкретного балла Lighthouse или Core Web Vitals, если такой показатель отдельно не согласован.

•	Исходный код передается в репозитории Заказчика либо переносится туда при итоговой передаче.

5. ФОРМЫ И ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ

5.1. Формы заявок:

•	Единая форма проекта с типом запроса и контекстом страницы; контактная форма с согласованными полями.

•	Клиентская валидация, состояния отправки, успеха и ошибки.

•	Отдельный непредустановленный чекбокс согласия на обработку персональных данных и ссылки на документы Заказчика.

•	Базовая защита от спама: скрытое поле/honeypot либо подключение предоставленной Заказчиком CAPTCHA. Платные сервисы приобретаются отдельно.

•	Передача данных, UTM-меток и request_type в готовый endpoint, webhook или почтовый обработчик Заказчика, если он предоставлен, документирован и поддерживает поля.

•	Если готовая точка приема не предоставлена к согласованной дате, результатом считается полностью реализованный и проверенный на тестовом обработчике интерфейс; backend и фактическое хранение заявок не входят в объем.

5.2. Вход, регистрация и восстановление:

•	Публичные интерфейсы входа, регистрации и восстановления пароля в стилистике сайта.

•	Поля, валидация и состояния загрузки, успеха и ошибки.

•	Подключение к готовому сервису авторизации по документации Заказчика либо перенаправление на него.

•	Кнопка перехода в готовый раздел с подключенными играми и Web Shops.

•	Сайт не создает хранилище паролей, учетных записей или внутренних данных кабинета.

6. АНАЛИТИКА, SEO, ПУБЛИКАЦИЯ

•	Подключение предоставленных идентификаторов Яндекс Метрики и, только по письменному указанию Заказчика, Google Analytics. Заказчик подтверждает законность выбранного сервиса, необходимых согласий и трансграничной передачи.

•	События: отправка формы, клики входа/регистрации, контакты и ключевые CTA; передача контекста, request_type и UTM при технической поддержке приемника.

•	Title, description, Open Graph, canonical, robots.txt, sitemap.xml, favicon и базовая страница 404.

•	Карта редиректов со старых URL при предоставлении Заказчиком полного перечня действующих URL.

•	Предпубликационная проверка индексируемости, ссылок, языковых переходов и основных сценариев.

•	Размещение на хостинге Заказчика и подключение quar.website при своевременно предоставленных доступах и совместимой инфраструктуре.

•	Передача исходного кода, репозитория, макетов, UI-kit, перечня сторонних компонентов и инструкции публикации.

7. МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик предоставляет финальные тексты RU, английский перевод, юридические документы и отдельный текст согласия на обработку персональных данных, подтвержденные коммерческие показатели, кейсы, логотипы, фото и медиаматериалы, доступы к домену, хостингу, репозиторию и аналитике.

7.2. Для подключений Заказчик предоставляет готовые endpoints, API-документацию, тестовые доступы, описание ожидаемых ответов и контакт технического специалиста. Исполнитель не отвечает за задержку или неполноту интеграции при отсутствии этих данных.

7.3. Исполнитель размещает предоставленный и утвержденный контент. Полный копирайтинг, профессиональный перевод, юридическая редактура и проверка коммерческих утверждений не выполняются.

8. НЕ ВХОДИТ В ОБЪЕМ

•	Личный кабинет, внутренние страницы игр и Web Shops, база данных и административная панель.

•	Backend регистрации, авторизации и форм; хранение учетных данных и управление пользователями.

•	Разработка, настройка и сопровождение CRM, календаря и сквозной аналитической платформы.

•	Сложная интеграционная логика без готового документированного API.

•	Полный копирайтинг, перевод и юридическая редактура документов.

•	Ребрендинг, новый логотип, фото-, видео-, 3D-производство и отдельные Web Shops.

•	CMS и визуальный редактор контента.

•	Домен, хостинг, лицензии, подписки и платные сервисы третьих лиц.

•	Гарантия поисковых позиций, конверсии, числа заявок, продаж и иных бизнес-показателей.

9. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

•	Все 15 маршрутов каждого языка открываются и содержат согласованный контент.

•	Основные шаблоны корректно отображаются в диапазонах и браузерах раздела 4 без критических наложений, недоступных элементов и обрезки значимого контента.

•	RU / EN, навигация, ссылки, модальные окна и служебные состояния работают по согласованным сценариям.

•	Формы передают данные в предоставленную готовую точку приема; при ее отсутствии реализован и проверен интерфейс без production-backend.

•	Кнопки доступа подключены к предоставленным сервисам либо корректно перенаправляют пользователя.

•	Установлены согласованные счетчики и события, базовые SEO-файлы и метаданные.

•	Готовая версия опубликована либо готова к публикации при задержке доступов Заказчиком; исходный код и согласованные материалы переданы.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ООО «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ» ИНН 7727416413, КПП 772701001 ОГРН 1197746255090 Адрес: 117624, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. Скобелевская, д. 23, к. 2, кв. 27 р/с 40702810201500182103 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: contact@quar.website Генеральный директор ______________ / С.В. Леошко / М.П. (при наличии) | ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП Бренейзе Алексей Васильевич ИНН 540552157271 ОГРНИП 318547600133003 Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 34, кв. 92 р/с 40802810220000099567 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: breneize@yandex.ru Телефон / Telegram: +7 993 620-13-69 Индивидуальный предприниматель ______________ / А.В. Бренейзе / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 2
к Договору № ДОУ-QUAR-200726
от 20 июля 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СТОИМОСТЬ

1. ЭТАПЫ

| № | Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудит, архитектура и прототипы | 4 рабочих дня | Аудит; карта 15 маршрутов; сценарии; прототипы; интеграционный контур. |
| 2 | Визуальная концепция и UI-kit | 5 рабочих дней | Одна концепция; ключевые шаблоны; UI-kit; правила дизайн-системы. |
| 3 | Адаптивный дизайн | 5 рабочих дней | Дизайн остальных шаблонов и адаптивные состояния. |
| 4 | Frontend RU / EN | 7 рабочих дней | Компоненты, 30 маршрутов, состояния и базовые анимации. |
| 5 | Подключения и запуск | 4 рабочих дня | Формы, доступ, аналитика, SEO, тестирование, публикация, передача. |

1.1. Общий срок — 30 рабочих дней. Этапы выполняются последовательно, если Исполнитель письменно не сообщил об обоснованном параллельном выполнении. Даты фиксируются в уведомлении о старте и сдвигаются по Договору.

3. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

| Платеж | Основание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | После подписания, до старта | 3 рабочих дня |
| 2 | После утверждения ключевого визуального дизайна | 3 рабочих дня |
| 3 | После приемки тестовой версии, до публикации | 3 рабочих дня |

3.1. Авансы последовательно покрывают стоимость выполненных элементов. Переплата по сравнению с согласованным выполненным объемом остается авансом за следующие этапы и подлежит возврату при прекращении по правилам Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ООО «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ» ИНН 7727416413, КПП 772701001 ОГРН 1197746255090 Адрес: 117624, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. Скобелевская, д. 23, к. 2, кв. 27 р/с 40702810201500182103 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: contact@quar.website Генеральный директор ______________ / С.В. Леошко / М.П. (при наличии) | ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП Бренейзе Алексей Васильевич ИНН 540552157271 ОГРНИП 318547600133003 Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 34, кв. 92 р/с 40802810220000099567 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: breneize@yandex.ru Телефон / Telegram: +7 993 620-13-69 Индивидуальный предприниматель ______________ / А.В. Бренейзе / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение № 3
к Договору № ДОУ-QUAR-200726
от 20 июля 2026 г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящее приложение применяется только в той части, в которой Исполнитель получает доступ к реальным персональным данным при подключении и проверке форм. Заказчик является оператором и поручает Исполнителю обработку на следующих условиях.

1. ЦЕЛЬ, ДАННЫЕ И ОПЕРАЦИИ

1.1. Цель: техническое подключение, тестирование и устранение ошибок передачи данных из форм сайта в готовые системы Заказчика.

1.2. Категории субъектов: посетители сайта и представители потенциальных клиентов/партнеров, самостоятельно отправляющие формы.

1.3. Перечень данных: имя; адрес электронной почты; телефон, если предусмотрен формой; компания; должность, если предусмотрена; тема и текст сообщения; сведения о проекте; request_type; UTM-метки; IP-адрес и иные технические журнальные данные, необходимые для диагностики.

1.4. Операции: получение/сбор в ходе тестирования, получение доступа, просмотр, проверка, систематизация тестовых записей, передача в систему Заказчика, блокирование и удаление тестовых или ошибочных записей. Исполнитель не использует данные для собственных целей и не распространяет их.

1.5. Срок: с момента предоставления доступа до итоговой приемки, затем только в пределах гарантийной поддержки при наличии действующего доступа. После окончания доступ прекращается, локальные копии удаляются в течение 5 рабочих дней.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ

•	Соблюдать принципы и правила обработки, конфиденциальность и требования законодательства РФ о персональных данных.

•	Использовать инфраструктуру и точки приема Заказчика; не создавать собственную production-базу и не переносить первичную запись данных граждан РФ за пределы РФ.

•	Ограничивать доступ лицами, которым он необходим для исполнения, и обязывать их соблюдать конфиденциальность.

•	Применять уникальные учетные данные, многофакторную аутентификацию при наличии, защищенные каналы и разумные меры от несанкционированного доступа.

•	До предоставления рабочего доступа Заказчик определяет и сообщает Исполнителю требуемый уровень защищенности и специальные требования к защите. Исполнитель применяет соразмерные меры в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ и сообщенными требованиями.

•	По запросу Заказчика предоставлять сведения, подтверждающие соблюдение поручения, в разумный срок.

•	Уведомлять Заказчика об инциденте не позднее 12 часов после обнаружения, сообщая доступные сведения о характере, данных, субъектах, последствиях и принятых мерах; содействовать расследованию.

•	Не привлекать самостоятельного обработчика реальных данных без письменного согласия Заказчика; согласованный обработчик должен принять эквивалентные обязанности.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

•	Определить законные цели и основания обработки и получить необходимые отдельные согласия субъектов.

•	Разместить актуальные политику обработки, согласие, сведения об операторе и иные обязательные документы.

•	Обеспечить локализацию первичной записи, уведомление Роскомнадзора и порядок трансграничной передачи, если она осуществляется.

•	Предоставлять минимально необходимые права доступа и своевременно их отзывать.

•	Не передавать специальные категории, биометрические данные, платежные реквизиты и пароли, поскольку их обработка Исполнителю не поручается.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Перед субъектом персональных данных ответственность за определение целей, оснований и содержание поручения несет Заказчик как оператор. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за нарушение настоящего поручения в пределах Договора и закона.

4.2. Если доступ к реальным данным не предоставлялся и применялись синтетические данные, операции по настоящему приложению фактически не осуществляются.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ООО «ЮНФ СОПРОВОЖДЕНИЕ» ИНН 7727416413, КПП 772701001 ОГРН 1197746255090 Адрес: 117624, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. Скобелевская, д. 23, к. 2, кв. 27 р/с 40702810201500182103 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: contact@quar.website Генеральный директор ______________ / С.В. Леошко / М.П. (при наличии) | ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП Бренейзе Алексей Васильевич ИНН 540552157271 ОГРНИП 318547600133003 Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 34, кв. 92 р/с 40802810220000099567 ООО «Банк Точка» БИК 044525104 к/с 30101810745374525104 E-mail: breneize@yandex.ru Телефон / Telegram: +7 993 620-13-69 Индивидуальный предприниматель ______________ / А.В. Бренейзе / М.П. (при наличии) |
| --- | --- |